心衛網站2006年度經營計畫

- 目的說明：

心衛網站經營已久，提供的資訊十分豐富，只是部份內容因疏於更新，產生錯誤連結，加上子網站建置時溝通不良，導致新資料無法上稿。因此，本年度的網站經營重點將在於重整資料、定期更新、補強欠缺的資料與後台功能，並配合「青年忘憂主題網站」上線時間，與其他善於社群經營的網站合作，將本網站內容像大專青年介紹Promote，以期成為大專青年遭遇情緒困擾時，會優先考慮造訪的網站。

- 執行方式

根據網路使用習慣，如初次造訪網站時即發現許多內容無法閱讀或連結失效，瀏覽者會認為該網站無人經營，便會立即離開且不再造訪。因此在思考如何Promote網站之前，應先檢查所有的內容，使所有聯結都是正確的，定期作資料更新，讓網站感覺「活著」，再進行宣傳推廣動作。

因此，2006年度的網站規劃，將分為三個方向與階段進行：(1)資料更新：包括錯誤資料修正、新增內容上線，以及後台遺失功能的補強；(2)資料維護：規劃各單元更新時間及未來內容；(3)網站推廣：藉由與其他網站的合作，進行網站推廣。

本章將就三個方向進行初步規劃如下。

  - 資料更新

針對目前網站，檢查所有網頁，將錯誤的資料更正，過期的資訊更新，將無法更新或錯誤的網頁先取下。因此，在資料整理更新的工作將包括：

    - 具時效性的資料更新：包括首頁的最新消息、心理專欄文章、我的憂鬱故事。

    - 無法下載的檔案，重新製作上傳。

    - 短缺的資料要補齊：檢查出版品，將現有的出版品、書籍，網站資料短缺部份補上。

    - 「青年忘憂主題站」建制：該主題網站內容將嵌入本網站，成為主題選單之一。(詳見「青年忘憂主題網站企劃」)

    - 教育講座網站(http://www.jtf.org.tw/psyche/qa/index.htm )：針對本網站資料無法更新問題，擬商請網路公司配合現有網頁內容，設計後台上稿機制，並定期將課程資料更新至網站前端供人瀏覽。

    - 青少年忘憂Dream Land中的「熱門話題」，應該和「留言版」主題下的「青少年熱門話題討論區」有連結關係。但目前機制混亂，須重新規劃且修改後台功能。

    - 好站連結：整理及更新我們的網路資源。

  - 資料維護

網站中有時效性的資料進行定期更新，包括：最新消息公告、憂鬱症問題回問、心理健康專欄、我的憂鬱故事、聊天室醫師資料、聊天室紀錄等等。以上主題的資料，有新的資料時，一週內必須更新上線。

  - 網站推廣

網站推廣的規劃，將分為自行推廣和合作推廣兩部分進行。基於本年度將續行大專生情緒紓解的主題，推廣的族群將以19~24歲的大專(或研究所)學生為主要目標。

- 自行推廣：
透過電子報發送，將對本報內容有興趣的讀者以超連結的方式導引到本網站上，增加會員的回門率。其次，由於電子報的活潑化，鼓勵會員轉寄電子報，導引更多人來瀏覽網站資料。
每週一次，瀏覽大專學生喜愛的網站、BBS站，在與情緒相關的版面，張貼(或回覆)一篇情緒紓解相關的介紹文章，並留下本網站的連結，將有情緒困擾的網路使用者導到本網站來閱讀資訊。

- 合作推廣：以互惠的方式與優勢網(http://www.youthwant.com.tw)，將全年度的活動網路宣傳委託給對方。
基金會將優勢網列為「媒體協辦單位」，並將全年活動的網路宣傳和網路製作委託給優勢網。
希望優勢網闢一個公益專區給基金會，塑造「大學生有情緒問題可以來基金會網站」的形象，功能上包括：討論區、功能、硬體等，並以介紹董氏基金會心理衛生網站之內容、功能的方式，將該網站的大學生會員導引到本網站。基金會將在網站發布、相關記者會、新聞稿上將優勢網列為「媒體協辦」單位，以回饋對方提供的資源。(合作提案請見附件)

- 季節性Promote：計畫每三個月舉辦網站Promote活動，以提高點閱率。活動時間分別會安排在4月(配合青年忘憂主題站上線)，6月(配合忘憂主題站建至完成以及暑假將至)，9月(配合開學季)，12月(配合年底節慶活動)。

- 時程預估

| 工作項目與負責人 | 3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料更新 |
| 更新過期及失效資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補上短缺的出版品資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青年忘憂主題站建置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育講座網後建置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 網站相關畫執行 |
| 新版電子報發送 | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 葉老大聊天室改版規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 葉老大聊天室90分鐘版上線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一對一諮詢機制建置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一對一諮詢機制上線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青年忘憂主題站建置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 網站推廣 |
| 新版電子報發送 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 優勢網合作提案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 優勢網合作案進行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月份網站推廣活動製作與執行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月份網站推廣活動製作與執行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月份網站推廣活動製作與執行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12月份網站推廣活動製作與執行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請求廣告Banner張貼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其餘工作為常態性作業，將於網站資料更新後，常態性執行至2006年底。

- 費用預估

| 工作項目 | 預計費用 | 備註說明 |
| --- | --- | --- |
| 重整現有網站後台 | 50,000 | 熱門討論區前端整合與後台重整。 |
| 教育講座網後台建置 | 15,000 | 配合現有網頁，建置可上稿的後台機制 |
| 網站維護費用 | 36,000 | 網站之維護費用以每月3000元計。 |
| 季節性活動製作 | 120,000 | 每次製作費30,000元計 |
| 季節性活動獎項費用 | 60,000 | 每次獎品支出15,000元計 |
| 公關費用 | 10,000 | 拜訪作廠商公關支出 |
| 雜支 | 10,000 | 行政,交通雜支 |
| 總計 | 301,000 |  |

附註。

優勢網(YouthWant)是一個以「年輕學子」為主要目標族群的社群網站。

擁有的會員數143萬，每日瀏覽次數550萬(頁)，電子報發送數60萬份。

主要年齡分布為15~25歲，其中19~22歲佔35%。隸屬該網站的一個知名交友網站--『愛情國小』會員中，19~22歲更佔了43%。
公司詳細背景簡介檔請參見線上簡報： http://www.youthwant.com.tw/intro